Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey

Titulo:

Proyecto Integrador · Maestría MNA

Grupo # 10

Edmundo Carmona Galindo - A01796647

Jaqueline Villafranca Hernández - A01656679

Edgar Omar Cruz Mendoza - A01795590

Actividad 1

“Planteamiento del proyecto”

Reynosa, Tamaulipas 28 de Junio 2026

Titulo:

“Identificación cruzada de personas desaparecidas”

Cotejo de fichas de búsqueda y del banco de datos forense de cadáveres no identificados en el estado de Querétaro.

# 1. Datos Generales del proyecto.

- Institución: Dirección de Servicios Periciales de la fiscalía general del Estado de Querétaro.

- Sector industrial: Actividades legislativas, gubernamentales y de impartición de justicia.

- Lugar de aplicación: Queretaro, Queretaro, Mexico / Dirección de Servicios Periciales de la fiscalía general.

- Patrocinador: Fernando Galindo Martin

- Datos del patrocinador:

- Dominio de aplicación: El proyecto se clasifica en Optimización y apoyo a la toma de decisiones porque su objetivo es diseñar y validar un proceso de cotejo entre fichas de búsqueda y datos forenses para asistir en la identificación humana. Dado que la comparación actual se realiza manualmente y caso por caso, el sistema busca optimizar la agilidad y el alcance del proceso mediante la homologación de variables y reglas de similitud. De este modo, el algoritmo actúa como un asistente que genera coincidencias probables para respaldar al perito, sin sustituir su juicio ni la validación final de identidad.

# 2. Plan de entregables

A continuación, se presenta el cronograma de entregables comprometidos para el desarrollo del proyecto, estructurado a lo largo de 11 semanas. El plan de trabajo se divide en tres fases principales:

- Fase de planeación (Semanas 1 y 2): Enfocada en el planteamiento inicial, la definición de la propuesta y la firma de convenios.

- Fase de desarrollo técnico (Semanas 3 a 7): Constituye el núcleo analítico del proyecto (resaltado en la tabla), abarcando desde el análisis exploratorio de datos (EDA) y la ingeniería de características, hasta la iteración de modelos (baseline, alternativos y modelo final).

- Fase de cierre y presentación (Semanas 8 a 11): Dedicada a consolidar los resultados mediante un producto de difusión, un resumen ejecutivo y, finalmente, la presentación de cierre del proyecto.

| Semana | Entregable comprometido para el proyecto |
| --- | --- |
| 1 | Planteamiento del proyecto |
| 2 | Avance 0. Propuesta de proyecto y firma de convenios |
| 3 | Avance 1. Análisis exploratorio de datos |
| 4 | Avance 2. Ingeniería de características |
| 5 | Avance 3. Creación de base de datos vectorial |
| 6 | Avance 4. Modelo Alternativos |
| 7 | Avance 5. Modelo final |
| 8 | Avance 6. Producto de difusión |
| 9 | Avance 7. Resumen ejecutivo |
| 10 - 11 | Presentación final |

# 3. Repositorio del proyecto

Toda la información y los recursos del proyecto están disponibles en el siguiente repositorio:

Proyecto Integrador (Repositorio)